# Exercício - Módulo 7

Análise e Papel do QA

Aluno: Ronald Wesley dos Santos da Costa

————————————————————————————————————————

# Exercício 1 - Análise do Kanban

1. Problemas encontrados

Backlog: Existe uma grande quantidade de tarefas e bugs acumulados. Isso pode indicar dificuldade na priorização ou que o time não está conseguindo dar andamento às demandas na mesma velocidade em que elas chegam.

Análise: A coluna está vazia. Isso pode indicar que as tarefas estão seguindo para o desenvolvimento sem uma etapa de análise adequada ou que existe uma falha nessa parte do fluxo.

Desenvolvimento: Existem poucas atividades em desenvolvimento quando comparadas à quantidade de itens no backlog e em testes. Isso demonstra um possível desequilíbrio no fluxo de trabalho.

Testes: Há um grande acúmulo de tarefas e bugs nessa etapa. Esse parece ser o principal gargalo do quadro, pois várias demandas chegam aos testes, mas não conseguem avançar para a conclusão.

Feito: Existe apenas uma tarefa concluída. Considerando a quantidade de itens nas outras etapas, isso indica uma baixa vazão de entrega e mostra que o fluxo não está chegando ao fim de maneira eficiente.

2. Possíveis soluções

Definir prioridades para os itens do backlog, considerando importância, impacto e urgência.

Melhorar a etapa de análise antes de uma tarefa chegar ao desenvolvimento, garantindo que requisitos e critérios de aceitação estejam claros.

Definir limites de trabalho em andamento (WIP) para evitar o acúmulo excessivo de itens em uma mesma etapa.

Identificar a causa do acúmulo na coluna de testes e aumentar a colaboração entre QA e desenvolvimento para resolver bugs com mais rapidez.

Incentivar testes e validações durante o desenvolvimento, evitando que todos os problemas sejam encontrados somente no final.

Acompanhar o quadro com frequência nas reuniões do time para identificar gargalos e redistribuir esforços quando necessário.

# Exercício 2 - Papel do QA nos eventos ágeis

Planning: O QA pode ajudar a equipe a analisar as histórias que serão desenvolvidas, levantar possíveis riscos, verificar os critérios de aceitação e contribuir com a estimativa do esforço necessário para os testes.

Daily: Na Daily, o QA informa o andamento dos testes, os bugs encontrados e possíveis impedimentos. Também pode sinalizar atividades bloqueadas ou situações que estejam afetando o fluxo da equipe.

Review: O QA pode contribuir demonstrando que as funcionalidades desenvolvidas atendem aos critérios de aceitação e apresentando informações relevantes sobre os testes realizados e a qualidade da entrega.

Retrospectiva: O QA pode apontar problemas encontrados durante o ciclo, como bugs recorrentes, falhas de comunicação ou dificuldades no processo de testes. Também pode sugerir melhorias para evitar que esses problemas se repitam.

Refinamento: O QA pode analisar as histórias antes do desenvolvimento, fazer perguntas sobre os requisitos, identificar cenários que ainda não foram considerados e ajudar na definição de critérios de aceitação mais claros e testáveis.

Conclusão: A participação do QA ao longo de todo o fluxo ajuda o time a identificar riscos mais cedo, reduzir retrabalho e melhorar a qualidade das entregas.